Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2015                                        № 154                              п. Персиановский

О внесении изменений в

муниципальную

программу Персиановского

сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Персиановском сельском поселении» распоряжением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.08.2013 № 48 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского поселения Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и утвердить в новой редакции, согласно приложения № 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Персиановского сельского поселения.

Глава Персиановского

сельского поселения			                                    Р.В.Еремин

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 22.06.2015г. №154

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы Персиановского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Персиановского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Персиановского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 19382,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2034,23 тыс. рублей; 2015 год – 9834,56тыс. рублей; 2016 год – 2600,7 тыс. рублей; 2017 год – 2757,00 тыс. рублей; 2018 год – 718,8 тыс. рублей; 2019 год – 718,8 тыс. рублей; 2020 год – 718,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 3715,66 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1162,2 тыс. рублей; 2015 год – 1321,06 тыс. рублей; 2016 год – 616,2 тыс. рублей; 2017 год – 616,2 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Персиановского сельского поселения – 9300,03 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 872,03 тыс. рублей; 2015 год – 2146,3тыс. рублей; 2016 год – 1984,5 тыс. рублей; 2017 год – 2140,8 тыс. рублей; 2018 год – 718,8 тыс. рублей; 2019 год – 718,8 тыс. рублей; 2020 год – 718,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 6367,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 6367,2 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Персиановского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Персиановского сельского поселения; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Персиановского сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Персиановского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Персиановского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Персиановского сельского поселения.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта  поселения, формируют специфику межмуниципальных транспортных связей.

Высокий уровень развития производительных сил, специализация на производстве многих видов грузоемкой продукции (промышленность, машиностроение, сельское хозяйство.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 60% от общего объема пассажирских перевозок.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1  к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Ростовской области и бюджета Персиановского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Персиановского сельского поселения.

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития поселения  в целом, необходимо проведение мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Персиановском сельском поселении.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для  поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия  поселения в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения  поселения, рациональной интеграции в экономику Персиановского сельского поселения и страны;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность органов исполнительной власти  поселения, других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Ростовской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном, областном, муниципальном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы областного бюджета и бюджета Персиановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, федерального, бюджета Персиановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств бюджета Персиановского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Персиановского сельского поселения о бюджете Персиановского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2014-2016 годов.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета Персиановского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией Персиановского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Администрации Персиановского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов Персиановского сельского поселения  муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 05 ноября текущего финансового года представляют предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

Администрация Персиановского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке изменений;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Персиановского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу службы экономики и финансов (далее – СЭФ) Администрации Персиановского сельского поселения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Персиановского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Персиановского сельского поселения проект постановления Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы СЭФ Администрации Персиановского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 19382,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2034,23 тыс. рублей; 2015 год – 9834,56 тыс. рублей; 2016 год – 2600,7 тыс. рублей; 2017 год – 2757,00 тыс. рублей; 2018 год – 718,8 тыс. рублей; 2019 год – 718,8 тыс. рублей; 2020 год – 718,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 3715,66 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1162,2 тыс. рублей; 2015 год – 1321,06 тыс. рублей; 2016 год – 616,2 тыс. рублей; 2017 год – 616,2 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Персиановского сельского поселения – 9300,03 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 872,03 тыс. рублей; 2015 год – 2146,3 тыс. рублей; 2016 год – 1984,5 тыс. рублей; 2017 год – 2140,8 тыс. рублей; 2018 год – 718,8 тыс. рублей; 2019 год – 718,8 тыс. рублей; 2020 год – 718,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 6367,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 6367,2 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Персиановского сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры  поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Персиановского сельского поселения.

Персиановское сельское поселение характеризуется достаточно густой и разветвленной сетью автомобильных дорог, что в целом соответствует уровню экономического развития  поселения.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 49 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

По ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах  поселения.

Серьезной проблемой является наличие пересечения автодороги с железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам.

Местные дороги находятся в муниципальной собственности  поселения и обслуживают местные связи. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории, на 65 процентах общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Персиановского сельского поселения относятся следующие:

низок уровень развития автодорожной сети в поселении, что сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития  поселения в целом;

в целом по поселению доля дорог IV, V и внекатегорийных составляет 100 процентов, при этом 65 процента дорог общего пользования не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками;

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог  поселения;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

отсутствие необходимого финансирования снизили объемы капитального ремонта, затраты на содержание автомобильных дорог местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Персиановского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета Ростовской области и бюджета Персиановского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, бюджета Персиановского сельского поселения, средств дорожного фонда Ростовской области, средств бюджета Октябрьского района.

- В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Персиановского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Персиановского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | Не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Персиановского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Персиановского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Персиановского сельского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

На территории Персиановского сельского поселения требуется реализация комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения по:

урегулированию вопросов реализации организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

Согласно плану мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Персиановского сельского поселения на 2013 год  будут продолжаться работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на территории   поселения, работы по установке новых дорожных знаков,  нанесению дорожной разметки, установке недостающих дорожных знаков, а также их обслуживанию, обследованию улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов.

Тем не менее, необходимо продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Персиановском сельском поселении с целью не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Персиановском сельском поселении в 2020 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина России, но и сформировать предпосылки выхода на еще более высокие стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода после 2012 года также могут стать:

невозможность формирования единых целевых показателей в данной сфере;

дробление бюджетных средств для решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы с использованием программно-целевого подхода.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Целью программы является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам;

оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Персиановского сельского поселения.

Для практической реализации Программы разработан перечень мероприятий, предусматривающий финансирование из средств бюджета Персиановского сельского поселения.

Раздел 8.6. Механизм реализации Программы, организация

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Персиановского сельского поселения.

Муниципальный заказчик – координатор Программы:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- при необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Заместитель Главы Персиановского сельского поселения направляет в СЭФ Администрации Персиановского сельского поселения:

- ежеквартально отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий в форме и сроки, определенные постановлением Администрации Персиановского сельского поселения;

- ежегодно отчет о реализации программы, а также об эффективности использования финансовых средств в форме и сроки, определенные постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет специалист первой категории по ГОЧС  , который осуществляет:

-   мониторинг аварийности в Персиановском сельском поселении.

- оценку достижения целевых индикаторов и показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации.

-   организацию проверок хода реализации программных мероприятий.

- содействие исполнителям, соисполнителям и участникам Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы.

-   информационное обеспечение реализации Программы.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 65 | 65 | 65 | 64,4 | 64,3 | 64,1 | 64,1 | 64,0 | 63,5 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,5 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Персиановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Персиановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | Ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 332 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.: Прочие направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

Приложение № 4.1

Подпрограмма  «Повышение безопасности

Дорожного движения на территории

Персиановского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014 | – | – | 79,883 | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | 0 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 300,0 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 300,0 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 315,0 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 315,0 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 315,0 | – |  |  |
| 2. | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров и искусственных сооружений на них | 2014 | – | – | 685,568 | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | 1957,9 | 6367,2 |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | 600,00 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | 600,00 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | 403,8 | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | 403,8 | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | 403,8 | – |  |  |
| 3. | Расходы на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | - | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 4. | Расходы на проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 5. | Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 6. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014 | – | 1162,2 | 106,6 | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | 1321,06 | 188,4 | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | 616,2 | 1084,5 | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | 616,2 | 1240,8 | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 7. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 9. | устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
| 10. | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | 2014 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2015 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2016 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2017 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2018 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2019 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | 2014 – 2020 | – | – | – | – |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 2034,23 | 9834,56 | 2600,7 | 2757,0 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, всего | 951 | - | - | - | 2034,23 | 9834,56 | 2600,7 | 2757,0 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения | всего, в том числе: | 951 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, всего | 951 | - | - | - | 2034,23 | 9834,56 | 2600,7 | 2757,0 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 79,883 | 0,00 | 300,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 685,568 | 8325,1 | 600,0 | 600,0 | 403,8 | 403,8 | 403,8 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 1268,8 | 1509,46 | 1700,7 | 1857,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения | всего <3>, в том числе | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Персиановского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2034,23 | 9834,56 | 2600,7 | 2757,0 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
|  |  | областной бюджет | 1162,2 | 1321,06 | 616,2 | 616,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 872,03 | 2146,3 | 1984,5 | 2757,0 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
|  |  | Районный бюджет | - | 6367,2 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения | всего | 2031,23 | 9834,56 | 2600,7 | 718,8 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
|  |  | областной бюджет | 1162,2 | 1321,06 | 616,2 | 616,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 872,03 | 2146,3 | 1984,5 | 2140,8 | 718,8 | 718,8 | 718,8 |
|  |  | Районный бюджет | - | 6367,2 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - |