РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12. 2013                                        №270                           п. Персиановский

«Об утверждении   Плана    мероприятий

(«дорожной карты») по инфраструктурному

обустройству в Персиановском сельском поселении

земельных участков, подлежащих предоставлению

для личного  подсобного  хозяйства  семьям,

имеющим  трех и более  детей»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 360 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», Федерального Закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления администрации Персиановского сельского поселения от 01.02.2012 г. № 19 «Об утверждении «Порядка бесплатного предоставления гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Персиановское сельское поселение» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», согласно статьи 30 Устава муниципального образования «Персиановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ  :

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по инфраструктурному обустройству в Персиановском сельском поселении земельных участков, подлежащих предоставлению для ведения личного подсобного хозяйства семьям, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Персиановского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству А.В. Бутенко

Глава Персиановского

сельского поселения                                                            Р.В. Ерёмин

Приложение

К постановлению администрации

Персиановского сельского поселения

от   06.12.2013  № 270

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по инфраструктурному

обустройству в Персиановском сельском поселении земельных участков, подлежащих предоставлению для ведения личного подсобного хозяйства, имеющим трех и более детей

I. Общее описание

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Персиановском сельском поселении  земельных участков, подлежащих предоставлению для личного подсобного хозяйства семьям, имеющим трех и более детей (далее – «дорожная карта»), является бесплатное предоставление в 2014 – 2015 годах обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в Персиановском сельском поселении и изъявившим желание  их получить с целью ведения личного подсобного хозяйства.

Из проживающих в поселении  гражданин, имеющих трех и более детей, 75 семей – изъявили желание бесплатно получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Персиановском  сельском поселении выделено 28 земельных участков,  19 участков планируется выделить в 2014 году, 28 участков  – в 2015 году.

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой предусмотрены следующие мероприятия:

разработка проекта планировки и межевания территории;

выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

вынос границ земельных участков на местность.

По результатам разработки проекта планировки земельного участка будут уточнены: параметры застройки;

нагрузки на инженерную инфраструктуру (для дальнейшего решения вопросов подключения (присоединения) к инженерным сетям);

территории, необходимые для размещения инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая необходимые затраты.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков в Персиановском сельском поселении составит: 19 земельных участка – в 2014 году, что позволит обеспечить
19  многодетным семьям, изъявившим желание бесплатно получить земельные участки с целью ведения личного подсобного хозяйства; 28 земельных участка – в 2015 году.

Специалист 1 категории по делопроизводству

и   архивной работе                                                                             Т.Н. Грачёва

План мероприятий (Дорожные карты») на 2014-2015 годы по предоставлению многодетным семьям земельных участков и обеспечению их необходимой инфраструктурой

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Межевание земельных участков | - | + | + | - | - | - |  |
| 2. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет | - | + | + | - | - | - |  |
| 3. | Предоставление земельных участков | - | + | + | - | - | - |  |
| 4. | Количество планируемых участков |  | 19 | 28 |  |  |  |  |

исп.: Молчан Н.В.

тел.: 3-64-53