Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2018                                      № 290                            п. Персиановский

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Персиановского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 232 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ в Персиановском сельском поселении» распоряжением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы Персиановского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения и официальному обнародованию на информационных стендах Персиановского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природным ресурсам.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                             А.В. Бутенко

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 15.11.2018г. №290

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы

Персиановского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Персиановского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Персиановского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | «Развитие транспортной системы Персиановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | - Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения; 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Персиановского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Персиановского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | 2019-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 14 337,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2086,2 тыс. рублей; 2020 год – 6125,6 тыс. рублей; 2021 год – 6125,6 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 10 513,50 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 812,9 тыс. рублей; 2020 год – 4850,3 тыс. рублей; 2021 год – 4850,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района– 3 823,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1273,3 тыс. рублей; 2020 год – 1275,3 тыс. рублей; 2021 год – 1275,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1085,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 993,3 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения Октябрьского района | реализация мероприятий муниципальной программы к 2030 году приведет к достижению следующих результатов: развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Персиановского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Персиановского сельского поселения; сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; осуществление современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети населенных пунктов в Персиановском сельском поселении. |

Паспорт

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры в Персиановском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 15128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 3071,2 тыс. рублей; 2020 год – 6028,6 тыс. рублей; 2021 год – 6028,6 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 10 513,50 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 812,9 тыс. рублей; 2020 год – 4850,3 тыс. рублей; 2021 год – 4850,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района– 3 823,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1273,3 тыс. рублей; 2020 год – 1275,3 тыс. рублей; 2021 год – 1275,3 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1085,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 993,3 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Персиановского сельского поселения |

Паспорт

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Персиановского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Персиановского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Персиановского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Персиановского сельского поселения. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере развития транспортной системы Персиановского сельского поселения.

Основными приоритетами муниципальной политики Персиановского сельского поселения в сфере развития транспортной системы Персиановского сельского поселения являются:

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Персиановского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Персиановского сельского поселения;

обеспечение   населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог  по дорогам с твердым покрытием.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета Ростовской области и бюджета Персиановского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Сведения о показателях,  включенных в план  статистических работ приведены в приложении № 1 муниципальной программы.

Сведения о методике расчета показателя  муниципальной программы приведены  в приложении № 2 муниципальной программы.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведены в  приложении № 3 муниципальной программы.

Система программных мероприятий приведена в  приложении № 4 муниципальной программы.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Октябрьского района, бюджета Персиановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приложении № 6.

Участие Администрации Персиановского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Администрации Персиановского сельского поселения в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограмм при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет финансовой поддержки из бюджета Октябрьского района, бюджета Персиановского сельского поселения.

- Приложение № 1 - к муниципальной программе - Персиановского сельского поселения - Октябрьского района - «Развитие транспортной системы - Персиановского сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Персиановского сельского поселения

- Октябрьского района

- «Развитие транспортной системы

- Персиановского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Персиановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Персиановского сельского поселения по итогам 2012 года с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Персиановского сельского поселения

- Октябрьского района

- «Развитие транспортной системы

- Персиановского сельского поселения»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров и искусственных сооружений на них | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | Ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.6.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.7.: Прочие направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Персиановского сельского поселения» | 2019 |  | 2030 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Персиановского сельского поселения

- Октябрьского района

- «Развитие транспортной системы

- Персиановского сельского поселения»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в столбце 8) (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | местный бюджет |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2019 | – | – | 1265,0 | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | 1129,0 | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | 1129,0 | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 2. | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | 2019 | – | – | – | 985,0 | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 3. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 | – | 812,9 | 8,3 | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | 4853,3 | 46,3 | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | 4853,3 | 46,3 | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 4. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2019 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 6. | устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | 2019 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |
| 7. | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | 2019 | – | – | – | – | Администрация Персиановского сельского поселения | снижение количества ДТП с участием детей |
|  |  | 2020 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2021 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2022 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2023 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2024 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2025 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2026 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Персиановского сельского поселения

- Октябрьского района

- «Развитие транспортной системы

- Персиановского сельского поселения»

Расходы

на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 3071,2 | 6028,6 |  | 6028,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 951 | - | - | - | 812,9 | 4850,3 |  | 4850,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Октябрьский район | 951 | - | - | - | 1273,3 | 1275,3 |  | 1275,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, всего | 951 | - | - | - | 985,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 3071,2 | 6028,6 |  | 6028,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 951 | - | - | - | 812,9 | 4850,3 |  | 4850,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Октябрьский район | 951 | - | - | - | 1273,3 | 1275,3 |  | 1275,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения, всего | 951 | - | - | - | 985,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Октябрьский район | 951 | - | - | - | 1265,0 | 1129,0 |  | 1129,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Октябрьский район | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | 985,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Областной бюджет | 951 | - | - | - | 812,9 | 4853,3 |  | 4853,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Октябрьский район | 951 | - | - | - | 8,3 | 46,3 |  | 46,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения | всего <3>, в том числе | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Персиановского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Персиановского сельского поселения

- Октябрьского района

- «Развитие транспортной системы

- Персиановского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Октябрьского района, бюджета Персиановского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 3071,2 | 6028,6 | 6028,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 812,9 | 4850,3 | 4850,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 1273,3 | 1275,3 | 1275,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 985,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения | всего | 3071,2 | 6028,6 | 6028,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 812,9 | 4850,3 | 4850,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 1273,3 | 1275,3 | 1275,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 985,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |