РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2014                                              №231-а                      п. Персиановский

«О назначении   публичных  слушаний

«Об увеличении               максимальных

размеров         земельного           участка

расположенного              по         адресу:

п. Персиановский, ул. 2-я Степная, №2»

В соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Правил землепользования и застройки Персиановского сельского поселения», утверждённых решением Собрания депутатов Персиановского сельского поселения от 29.12.2012 года № 13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Персиановского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу увеличения максимальных размеров земельного участка с  2000 кв.м. до 2350 кв.м. зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)  основной   вид  разрешенного использования   земельного участка - индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство на 17-00 часов 17.11.2014 г.  провести публичные слушания по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мира, №19.

(Приложение №1).

2. Установить порядок учета предложений по проекту постановления увеличение максимальных размеров земельного участка с  2000 кв.м. до 2350 кв.м. зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)  основной   вид  разрешенного использования   земельного участка - индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство (Приложение № 2).

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Персиановского сельского поселения по благоустройству, ЖКХ и строительству

Глава Персиановского

сельского поселения                                                  Р.В. Ерёмин

Приложение № 1 к постановлению №231-а

от 29.10.2014 г.

Проект предложений

1. Увеличение максимальных размеров земельного участка расположенного по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Персиановский, ул. 2-я Степная, №2 с  2000 кв.м. до 2350 кв.м. зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)  основной   вид  разрешенного использования   земельного участка - индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                     Т.Н. Грачёва

Приложение № 2

постановлению №231-а

от 29.10.2014 г.

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| Виды работ (этапы) | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 4 |
| I этап - «РАБОЧИЙ» |  |  |
| Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 2 недели | Комиссия по землепользованию и застройке Персиановского сельского поселения |
| II этап - «ПРОВЕРОЧНЫЙ» |  |  |
| Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 10 дней | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области |
| Подготовка документов с целью направления Главе Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | 5 дней | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области, Комиссия |
| Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и | Комиссия по землепользованию и застройке Персиановского сельского поселения | 1,5 месяца после принятия решения п. 3 |
| застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  |
| Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. | В порядке и в сроки, установленные законом | Комиссия |
| Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. | В порядке и в сроки, установленные законом | Комиссия |
| Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Не более 2-х недель | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области, Комиссия |
| Представление проекта внесения изменений в Генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Главе Персиановского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в | Непосредственно после завершения п. 2 III этапа | Комиссия |
| Собрание депутатов Персиановского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку |  |  |

Граждане, проживающие на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул.  Мира,  №19.

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мира,  №19

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                     Т.Н. Грачёва